PubliTours

"Caquetá Vive IA"

Estudio de Factibilidad

Técnica · Operativa · Económica

Jhoan Steven Zambrano Vera

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) — SENA

Florencia, Caquetá — Colombia

2026

# 1. Introducción

El presente estudio evalúa la viabilidad de desarrollar PubliTours (Caquetá Vive IA) desde tres dimensiones: técnica, operativa y económica, con el fin de sustentar que el proyecto puede ejecutarse dentro de los recursos y tiempos disponibles en la etapa productiva del programa ADSO-SENA.

# 2. Factibilidad Técnica

Se evalúa la disponibilidad de tecnología para construir la solución.

| Componente | Tecnología propuesta |
| --- | --- |
| Frontend | Framework web moderno (React/Next.js o equivalente), responsive |
| Backend | Node.js/Express, Django o Spring Boot (API REST) |
| Base de datos | PostgreSQL o MySQL (relacional), con posibilidad de complementar con almacenamiento no relacional para logs |
| Inteligencia Artificial | API de un proveedor de modelos de lenguaje para interpretación de lenguaje natural |
| Control de versiones | Git y GitHub |
| Hosting | Proveedor cloud con nivel gratuito (ej. Vercel, Render, Railway) |

Conclusión: el proyecto es técnicamente viable dado que toda la tecnología requerida está disponible de forma gratuita o de bajo costo, y corresponde a herramientas cubiertas dentro de la formación ADSO.

# 3. Factibilidad Operativa

Se evalúa si el proyecto puede ser operado y mantenido con los recursos humanos disponibles.

- El desarrollador cuenta con las competencias necesarias adquiridas durante el programa de formación para construir, probar y desplegar la plataforma.

- La carga inicial de datos del catálogo turístico se realizará de forma manual, priorizando municipios y sitios con mayor relevancia turística, y se ampliará progresivamente con la vinculación directa de prestadores.

- No se requiere infraestructura física adicional; el desarrollo y las pruebas se realizan en equipos personales con acceso a internet.

Conclusión: el proyecto es operativamente viable dentro del alcance definido para un proyecto de grado individual.

# 4. Factibilidad Económica

| Recurso | Costo estimado (fase académica) | Observación |
| --- | --- | --- |
| Hosting web | $0 - $0 | Uso de planes gratuitos (free tier) |
| Base de datos en la nube | $0 | Planes gratuitos disponibles |
| API de inteligencia artificial | Bajo costo / nivel gratuito limitado | Dependiente del volumen de solicitudes en pruebas |
| Dominio propio (opcional) | ~$10-15 USD/año | No indispensable para la fase de grado |
| Recurso humano | No remunerado (proyecto de grado) | Desarrollado por el aprendiz |

Conclusión: el proyecto es económicamente viable para su fase académica, con un costo cercano a cero utilizando herramientas y planes gratuitos.

# 5. Conclusión General

Con base en el análisis técnico, operativo y económico, se concluye que el proyecto PubliTours (Caquetá Vive IA) es viable para ser desarrollado dentro del marco de la etapa productiva del programa ADSO-SENA.