PubliTours

"Caquetá Vive IA"

Cronograma de Actividades

Diagrama de Gantt — Fases del proyecto

Jhoan Steven Zambrano Vera

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) — SENA

Florencia, Caquetá — Colombia

2026

# Cronograma General del Proyecto

El proyecto se desarrolla en un horizonte estimado de 22 semanas, alineado con la etapa productiva del programa ADSO-SENA, distribuidas de la siguiente manera:

| Semana(s) | Fase / Actividad | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Fundamentación y análisis | Documento de fundamentación, acta de constitución, factibilidad, IEEE 830 |
| 3 | Reglas de negocio y casos de uso | Definición de reglas de negocio, diagrama y descripción de casos de uso |
| 4-6 | Diseño | Arquitectura, MER, diccionario de datos, diagramas de secuencia, wireframes |
| 7-8 | Sprint 1 — Autenticación y catálogo básico | Registro, login, CRUD de catálogo, verificación de prestadores |
| 9-10 | Sprint 2 — Descubrimiento | Listado, búsqueda por texto, filtros avanzados |
| 11-12 | Sprint 3 — Generador de itinerarios | Motor de scoring, generación de itinerario por días |
| 13-14 | Sprint 4 — Inteligencia artificial | Interpretación de lenguaje natural, integración con datos verificados |
| 15-16 | Sprint 5 — Reservas | Solicitud, notificación, confirmación/rechazo de reservas |
| 17-18 | Sprint 6 — Estadísticas y roles | Panel de estadísticas, gestión de roles y permisos |
| 19-20 | Pruebas | Plan de pruebas, pruebas funcionales, evidencias |
| 21-22 | Implementación y documentación final | Manual técnico, manual de usuario, conclusiones, sustentación |

Nota: los tiempos son estimados y podrán ajustarse según el ritmo real de avance validado en las reuniones de seguimiento con el instructor.